---------05.06.2023-1.Toplantı---------

Roller:

-Product Owner:Eda Akbaşak (UI-UX)

-Scrum Master:Esra Bektaş (UI-UX)

-Developer:Mertcan Aydoğan, Neşe Nefise Çiftçioğlu, Yılmaz Polat

Ürün Fikri:

-Yeni evcil hayvan sahibi olanlara bu konu hakkında detaylı ve doğru bilgi aktarımı. Ayrıca MAMA konusu gibi şeylerde yardımcı olma

-Kedi, köpek ve kuş için geçerli olacak

Planlananlar-Konuşulanlar:

-Cumartesi günü grupta kararlaştırılacak bir saatte renk paleti için toplantı.

-Tasarım için Canva ve Figma kullanılabilir

-takım ve Uygulama ismi düşünülecek

-Github hesabı açılıp şifresi paylaşılacak ve takım bilgisi formu buna göre doldurulacak

-Asistanımız Sena Çelik Cumartesi günü 12.00-13.00 arasında görüşülebilir

--------------------------------------------------------------------------

---------13.06.2023-2.Toplantı---------

-Haftasonuna kadar fikir hakkında düşünülecek

-Haftasonuna kadarki süreçte standart olan giriş sayfası vb. kısımlar oluşturulacak

-Birbirimizle kaynak paylaşımı yapacağız

--------------------------------------------------------------------------

---------17.06.2023-3.Toplantı---------

-Aynı uygulama fikrinden devam edeceğiz.

-Şimdilik 3 hayvan ve her hayvanın 3 türünden başlayacağız. Sonrasında ekleme yapılabilir.

-UI/UX ve Giriş yapma sayfası Mertcan ile Esra'da.

-Eda sayfaları oluşturmaya başlıyor.

-Takvim kısmı düşünüp araştırılacak. Duruma göre kalabilir veya çıkartılabilir.

-Eda sprint hakkında bilgi almak için asistanımızla konuşacak ve GitHub'ı düzenleyecek.