---------05.06.2023-1.Toplantı---------

Roller:

-Product Owner:Eda Akbaşak (UI-UX)

-Scrum Master:Esra Bektaş (UI-UX)

-Developer:Mertcan Aydoğan, Neşe Nefise Çiftçioğlu, Yılmaz Polat

Ürün Fikri:

-Yeni evcil hayvan sahibi olanlara bu konu hakkında detaylı ve doğru bilgi aktarımı. Ayrıca MAMA konusu gibi şeylerde yardımcı olma

-Kedi, köpek ve kuş için geçerli olacak

Planlananlar-Konuşulanlar:

-Cumartesi günü grupta kararlaştırılacak bir saatte renk paleti için toplantı.

-Tasarım için Canva ve Figma kullanılabilir

-takım ve Uygulama ismi düşünülecek

-Github hesabı açılıp şifresi paylaşılacak ve takım bilgisi formu buna göre doldurulacak

-Asistanımız Sena Çelik Cumartesi günü 12.00-13.00 arasında görüşülebilir

--------------------------------------------------------------------------

---------13.06.2023-2.Toplantı---------

-Haftasonuna kadar fikir hakkında düşünülecek

-Haftasonuna kadarki süreçte standart olan giriş sayfası vb. kısımlar oluşturulacak

-Birbirimizle kaynak paylaşımı yapacağız

--------------------------------------------------------------------------

---------17.06.2023-3.Toplantı---------

-Aynı uygulama fikrinden devam edeceğiz.

-Şimdilik 3 hayvan ve her hayvanın 3 türünden başlayacağız. Sonrasında ekleme yapılabilir.

-UI/UX ve Giriş yapma sayfası Mertcan ile Esra'da.

-Eda sayfaları oluşturmaya başlıyor.

-Takvim kısmı düşünüp araştırılacak. Duruma göre kalabilir veya çıkartılabilir.

-Eda sprint hakkında bilgi almak için asistanımızla konuşacak ve GitHub'ı düzenleyecek.

--------------------------------------------------------------------------

---------23.06.2023-4.Toplantı---------

Yarına yapılacaklar:

-UX kısmı düşünülecek

-GitHub öğrenilecek

-18.00'da toplantı

Genel olarak konuşulanlar:

-Takvimin yapılabilirliği araştırılacak

-Veteriner gösterme kısmı eklenecek

-Hayvan profili

-Asistanla görüşülücek

-Kodlar paylaşmaya başlanılıcak

-Ayarlar kısmı

-Hayvan türleri konuşuldu

--------------------------------------------------------------------------

---------24.06.2023-5.Toplantı---------

-Salı toplantı 18.00 gibi

-Takvimin yapılabilirliğini Eda araştıracak

-Bottom bar tartışıldı

--------------------------------------------------------------------------

---------27.06.2023-6.Toplantı---------

-Toplanan bilgiler interaktif bir şekilde sohbet gibi düzenlenece ve bilgi akışı bir sıraya konacak

-Harita kısmına Maps eklenecek

-Hayvanların yaşına ve türüne özel bilgi

-Renk paleti

-Takvime eklenecek aşı takibi bilgi olarak eklenebilir

-Hayvana göre ana ekranda logo olabilir

-İsim önerileri:

Panimal

Petology

Appimal

Petlog

Anipet

Petopia

Petzy

Petify

Petmate

-Cuma günü olan toplantıya kadar iş yapan işi yaparken bizi de çağırabilir. Böylelikle ara ara toplanmış oluruz.